администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 25/03/2025 № 845

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Сосновоборского городского округа

«Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» на 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 10.02.2025 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» на 2025 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу А.В. Иванова.

Глава Сосновоборского городского округа 			                            М.В. Воронков

ОВБиДХ Исп. Лазаренко Е.В. тел. 62878; БО

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/03/2025 № 845

(Приложение)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг. »

на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за реализацию | Вид подтверждающего документа (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" |  |  | ххх | ххх |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 1.1 | # Мероприятие 1 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2025-001 от 23.01.25 |
|  | # контрольная точка 1: Начало выполнения работ по реализации проекта | # 01.04.2025 |  |  |
|  | # контрольная точка 2: Окончание выполнения работ | # 01.11.2025 |  |  |
| # 1.2 | # Мероприятие 2 Реализация программ формирования современной городской среды | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2025-003 от 23.01.25 |
|  | # контрольная точка 1: Начало выполнения работ | # 01.04.2025 |  |  |
|  | # контрольная точка 2: Окончание выполнения работ | # 01.10.2025 |  |  |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 2.1 | # Мероприятие 1 Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 2.2 | # Мероприятие 2 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.3 | # Мероприятие 3 Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.4 | # Мероприятие 4 Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # ххх |
| # 2.5 | # Мероприятие 5 Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # ххх |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 3.1 | # Мероприятие 1 Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # ххх |
| # 3.1.1 | # Проект 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 3.1.2 | # Проект 2 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ххх | # ОВБиДХ | # ххх |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ххх | ОКС | ххх |
| # 4.1 | # Мероприятие 1 Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: срок окончания работ | # 02.12.2025 | # ОКС | # муниципальный контракт № 423 от 25.10.2024 |
| 5 | Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 5.1 | # Мероприятие 1 Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 5.1.1 | # Проект 1 Субсидия из областного бюджета ЛО бюджету МО Сосновоборский городской округ на выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: направление заявки на отбор МО на предоставление субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на реализацию в 2025 году мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики | # 01.07.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: заключение Соглашения с Правительством ЛО | # 01.08.2025 |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики | # 30.11.2025 |  | # Акт выполненных работ |
|  | # контрольная точка 4: перечисление субсидии на выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики | # 25.12.2025 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 5: отчет о целевом использовании субсидий | # 31.12.2025 |  | # Отчет |
| # 5.2 | # Мероприятие 2 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 5.2.1 | # Проект 1 Субсидия из областного бюджета ЛО бюджету МО Сосновоборский городской округ на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: направление заявки на отбор МО на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | # 01.07.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: заключение Соглашения с Правительством ЛО | # 01.08.2025 |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | # 30.11.2025 |  | # Акт выполненных работ |
|  | # контрольная точка 4: перечисление субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | # 25.12.2025 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 5: отчет о целевом использовании субсидий | # 31.12.2025 |  | # Отчет |
| 6 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 6.1 | # Мероприятие 1 Строительство объектов благоустройства |  | # ОКС |  |
| # 6.2 | # Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 6.2.1 | # Инициативный проект 1 ЯПБ 2025 Проект «Пляж Липово» | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 30.06.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.09.2025 |  | # --- |
| # 6.2.2 | # Инициативный проект 2 ЯПБ 2025 Проект «Дорога к школе» | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 31.08.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.10.2025 |  | # --- |
| # 6.2.3 | # Инициативный проект 3 ЯПБ 2025 Проект «Благоустройство» | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 31.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.09.2025 |  | # --- |
| 7 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | ххх | КАГиЗ | ххх |
| # 7.1 | # Основное мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.1 | # Мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.1.1 | # Проект 1 Подготовка документации по планировке территории мкр. № 1, №13-14 | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.04.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 7.1.1.2 | # Проект 2 Подготовка документации по планировке территории ИЖС | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.06.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 7.1.1.3 | # Проект 3 Подготовка документации по планировке территории мкр. "Заречье" | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # 7.1.2 | # Мероприятие 2 Проведение строительно-технической экспертизы | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.2.1 | # Проект 1 Проведение строительно-технической экспертизы объектов | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение контракта | # 07.04.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: Окончание выполнения работ | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 7.1.3 | # Мероприятие 3 Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.3.1 | # Проект 1 Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение контракта | # 04.03.2025 |  | # МК № 123 от 04.03.2025 |
|  | # контрольная точка 2: Окончание выполнения работ | # 30.06.2025 |  | # --- |
| # 7.1.4 | # Мероприятие 4 Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.4.1 | # Проект 1 Подготовка проекта изменений в Генеральный план СГО | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.02.2025 |  | # МК № 71 от 13.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  | # --- |
| 8 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 8.1 | # Мероприятие 1 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 8.1.1 | # Проект 1 | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заявка на предоставление бюджетных инвестиций | # 28.02.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: Перечисление бюджетных инвестиций | # 31.03.2025 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3: Отчет об использовании бюджетных инвестиций | # 30.04.2025 |  | # Отчет |
|  | # контрольная точка 4: Заявка на предоставление бюджетных инвестиций | # 31.05.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 5: Перечисление бюджетных инвестиций | # 30.06.2025 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 6: Отчет об использовании бюджетных инвестиций | # 31.07.2025 |  | # Отчет |
| 9 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ххх | ОКС (для ОПиЭБ) | ххх |
| # 9.1 | # Мероприятие 1 Охрана и защита зон зеленых насаждений |  | # ОКС (для ОПиЭБ) |  |
| 10 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ххх | ОКС | ххх |
| # 10.1 | # Мероприятие 1 Строительство объектов коммунального хозяйства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.1.1 | # Проект 1 Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №1,2, в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # муниципальный контракт № 0145300000124000281 от 27.11.2024 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 30.11.2025 |  |  |
| # 10.1.2 | # Проект 2 Проведение изыскательских работ сетей водоснабжения восточного района города | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:заключение муниципального контракта |  |  |  |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 30.12.2025 |  |  |
| # 10.2 | # Мероприятие 2 Строительство объектов благоустройства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.2.1 | # Проект 1 Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:заключение муниципального контракта | # 10.02.2025 |  | # муниципальный контракт № 0145300000125000002 от 10.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 27.03.2025 |  |  |
| # 10.2.2 | # Проект 2 Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через реку Коваши к улице Мира в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # муниципальный контракт № 0145300000124000143 от 01.07.2024 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 28.03.2025 |  |  |
| # 10.3 | # Мероприятие 3 Строительство объектов городского хозяйства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.3.1 | # Проект 1 Заключение договоров на выполнение авторского надзора по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:начало реализации мероприятий | # 09.01.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий | # 30.12.2025 |  | # --- |
| # 10.4 | # Мероприятие 4 Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.4.1 | # Проект 1 Строительство линии наружного освещения 8, 9 мкр. |  | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: начало выполнения работ | # 05.03.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 31.10.2025 |  | # --- |
| # 10.4.2 | # Проект 2 Строительство линии наружного освещения от ж/д переезда Ракопежи до поворота на ул. Загородная (проезд на городскую свалку) в г. Сосновый Бор Ленинградской области |  | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: начало реализации мероприятий | # 20.04.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: окончание реализации мероприятий | # 31.08.2025 |  | # --- |
| # 10.4.3 | # Проект 3 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Проспект Героев | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация договора на текущий год | # 10.01.2025 |  | # договор № 08-017/005-ПСФ-24 от 19.09.24 |
|  | # контрольная точка 2: подписание акта об осуществлении технологического присоединения | # окончание строительства основного объекта |  |  |
| # 10.5 | # Мероприятие 5 Строительство объектов дорожного хозяйства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.5.1 | # Проект 1 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # муниципальный контракт №0145300000124000049 от 08.05.2024 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 30.04.2025 |  |  |
| # 10.5.2 | # Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # муниципальный контракт № 0145300000124000221 от 20.09.2024 |
|  | # контрольная точка 2: окончание выполнения работ | # 30.06.2025 |  |  |
| 11 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 11.1 | # Мероприятие 1 Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства |  | # ОЖКХ |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" |  |  | ххх |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 1.1 | # Основное мероприятие 1 Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.1.1 | # Мероприятие 1 Расходы на содержание мест массового отдыха (пляж) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.1.2 | # Мероприятие 2 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.1.3 | # Мероприятие 3 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.1.3.1 | # Приобретение специализированной техники, необходимой для оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:Заключен договор на поставку специализированной техники (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT) | # 11.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000325 от 21.01.2025 г. на поставку машины дорожной комбинированной NEXT |
|  | # контрольная точка 2: Осуществлена приемка техники (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT) | # 03.03.2025 |  | # Документ о приемке № 2 от 27.01.2025 (исправление № 1 от 30.01.2025) |
|  | # контрольная точка 3: заключен договор на поставку автогрейдера | # 28.12.2024 |  | # МК № 0145300000124000315 от 28.12.2024 г. на поставку автогрейдера |
|  | # контрольная точка 4: Осуществлена приемка автогрейдера | # 19.02.2025 |  | # --- |
| # 1.2 | # Основное мероприятие 2 Ремонт улично-дорожной сети | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.1 | # Мероприятие 1 Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.2 | # Мероприятие 2 Ремонт плиточных тротуаров | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.3 | # Мероприятие 3 Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.4 | # Мероприятие 4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.5 | # Мероприятие 5 Лабораторные испытания и строительный надзор | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.6 | # Мероприятие 6 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.7 | # Мероприятие 7 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3 | # Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.1 | # Мероприятие 1 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.1.1 | # Проект 1 Техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 09.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000313 от 09.01.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 1.3.1.2 | # Проект 2 Нанесение дорожной разметки | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 31.03.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 15.05.2025 |  | # --- |
| # 1.3.1.3 | # Проект 3 Поставка и установка дорожных знаков налично-дорожной сети Сосновоборского городского округа | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.06.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.09.2025 |  | # --- |
| # 1.3.1.4 | # Проект 4 Эвакуация автомобилей с улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 27.01.2025 |  | # МК № 30 от 27.01.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 1.3.2 | # Мероприятие 2 Освещение города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.2.1 | # Проект 1 Освещение города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # Договор № 80110 от 29.11.2024 |
|  | # контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  |  |
| # 1.3.3 | # Мероприятие 3 Освещение промзоны | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.3.1 | # Проект 1 Освещение промзоны | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # Договор № 813 от 23.12.2020 (с пролонгацией на 2025 год) |
|  | # контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  |  |
| # 1.3.4 | # Мероприятие 4 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.5 | # Мероприятие 5 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 2.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.1 | # Мероприятие 1 Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.1.1 | # Проект 1 Финансовая аренда (лизинг) автомобилей УАЗ | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000122000298 от 13.12.2022 г. |
|  | # Контрольная точка 2: подписание акта об окончании лизинга | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 2.1.2 | # Мероприятие 2 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.2.1 | # Проект 1: Техническое обслуживание и содержание оборудования на детских игровых площадках | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 27.01.2025 |  | # МК № 31 от 27.01.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.04.2025 |  | # --- |
| # 2.1.3 | # Мероприятие 3 Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.3.1 | # Проект 1: Ремонт стелы мемориала "Защитникам Отечества" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 24.02.2025 |  | # МК № 114 от 24.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 15.05.2025 |  | # --- |
| # 2.1.3.2 | # Проект 2: Ремонт памятных плит на мемориале "Защитникам Отечества" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 25.02.2025 |  | # МК № 117 от 25.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 16.05.2025 |  | # --- |
| # 2.1.4 | # Мероприятие 4 Расходы на приобретение и ремонт малых форм | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.4.1 | # Проект 1: Приобретение урн для городских территорий | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 11.02.2025 |  | # МК № 61 от 11.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок поставки товара | # 03.03.2025 |  | # акт приема-передачи товара № от 26.02.2025 |
| # 2.1.4.2 | # Проект 2: Поставка флагов для украшения города к 80-летию Великой Победы | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 10.04.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок поставки товара | # 25.04.2025 |  | # --- |
| # 2.1.5 | # Мероприятие 5 Содержание общественных туалетов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.5.1 | # Проект 1: Содержание и обслуживание общественных туалетов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000306 от 20.12.2024 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  |  |
| # 2.1.6 | # Мероприятие 6 Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.7 | # Мероприятие 7 Охрана общественных территорий | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.7.1 | # Проект 1: Охрана объекта и имущества по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, парк «Приморский» (объект благоустройства от ул. Ленинградская (сквер им. Александрова) до ул. Соколова) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000317 от 24.12.2024 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2025 |  |  |
| # 2.1.8 | # Мероприятие 8 Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.9 | # Мероприятие 9 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.10 | # Мероприятие 10 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий по обращению с отходами | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 3.1 | # Основное мероприятие 1 Обращение с отходами | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 3.1.1 | # Мероприятие 1 Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 3.1.1.1 | # Проект 1: Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 31.03.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания услуг | # 31.12.2025 |  |  |
| # 3.1.2 | # Мероприятие 2 Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 3.1.2.1 | # Проект 1: Переработка, вывоз и размещение (захоронение) растительных отходов V класса опасности, не относящихся к ТКО | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 30.04.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 3.1.3 | # Мероприятие 3 Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 3.1.3.1 | # Проект 1: Дезинфекция площадок ТКО и контейнеров для накопления отходов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 20.05.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания услуг | # 31.10.2025 |  | # --- |
| # 3.1.4 | # Мероприятие 4 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 4.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 4.1.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод | # ххх | # ОВБДХ | # Соглашение от 12.03.2025 г. № 131 о предоставлении СМУП "Водоканал" субсидии на частичное возмещение затрат в связи с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод |
|  | # контрольная точка 1: Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС | # 31.01.2025 | # ОВБДХ | # --- |
|  | # контрольная точка 2: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 1 квартале | # 31.03.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 3: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 2 квартале | # 30.06.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 3 квартале | # 30.09.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 5: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 4 квартале | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 4.2 | # Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 4.2.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с капитальным ремонтом системы дренажно-ливневой канализации | # ххх | # ххх | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по капитальному ремонту системы ДЛК | # 31.03.2025 | # ОВБДХ | # --- |
|  | # контрольная точка 2: Составлены дефектные ведомости на выполнение ремонтных работ | # 30.04.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 3: Составлены и утверждены сметы на выполнение ремонтных работ | # 31.05.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: Выполнены работы по капитальному ремонту системы ДЛК | # 30.11.2025 |  | # --- |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 5.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.1 | # Мероприятие 1 Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.1.1 | # Проект 1: выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на улично-дорожной сети города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 05.02.2025 |  | # МК № 45 от 05.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2: проведение первичной обработки химическим и ручным способом | # 10.06.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 3: проведение вторичной обработки химическим и ручным способом | # 15.08.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: срок окончания услуг | # 30.09.2025 |  | # --- |
| # 5.1.2 | # Мероприятие 2 Акарицидная обработка территорий города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.2.1 | # Проект 1: Оказание услуг по акарицидной обработке территорий города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 10.03.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: проведение акарицидной обработки территорий города | # 08.05.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 3: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий города | # 31.08.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена) | # 22.05.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 5: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена) | # 28.06.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 6: проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена) | # 01.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 7: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена) | # 30.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 8: срок окончания услуг | # 31.08.2025 |  | # --- |
| # 5.1.3 | # Мероприятие 3 Текущий ремонт зеленых насаждений | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.4 | # Мероприятие 4 Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.5 | # Мероприятие 5 Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | ххх | КАГиЗ | ххх |
| # 6.1 | # Основное мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 6.1.2 | # Проект 1 Выполнение кадастровых работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 26.02.2025 |  | # МК № 119 от 26.02.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # 6.2 | # Основное мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 6.3 | # Основное мероприятие 3 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ххх | ОЖКХ, ОВБДХ | ххх |
| # 7.1 | # Основное мероприятие 1 Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.1.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Договор со сторонней организацией на выполнение работ по транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | # 28.02.2025 |  | # Договор |
|  | # контрольная точка 2: Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии | # 31.03.2025 |  | # Обращение |
|  | # контрольная точка 3: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | # 30.04.2025 |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 4: Заявка на перечисление субсидии | # 15.05.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 5: Перечисление субсидии | # 30.05.2025 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 6: Отчет о целевом использовании субсидий | # 30.06.2025 |  | # Отчет |
| # 7.2 | # Основное мероприятие 2 Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 7.4 | # Основное мероприятие 4 Доставка питьевой воды в бывшие деревни | # ххх | # ОЖКХ |  |
| # 7.4.1 | # Проект 1: Оказание услуг по перевозке питьевой воды | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | # 01.12.2024 |  | # заявка в ОМЗ |
|  | # контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта | # 31.12.2024 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 3: Доставка питьевой воды | # 3 раза в неделю (пн., ср., пт.) |  | # Акт выполненных работ |
|  | # контрольная точка 4: Исполнение обязательств по оплате услуги по доставке питьевой воды | # ежемесячно с момента заключения МК до 29.12.2025 |  | # Платежное поручение |
| # 7.5 | # Основное мероприятие 5 Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.5.1 | # Проект 1: Актуализация геоинформационной системы ЦТС | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | # 01.12.2024 |  | # заявка в ОМЗ |
|  | # контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта | # 31.12.2024 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 3: Получение проекта Схемы ТС | # 10.04.2025 |  | # Проект Схемы ТС |
|  | # контрольная точка 4: Проведение публичных слушаний | # 13.05.2025 |  | # Уведомление на сайте и в СМИ |
|  | # контрольная точка 5: Собрание участников публичных слушаний | # 04.06.2025 |  | # Протокол |
|  | # контрольная точка 6: Утверждение Схемы ТС | # 19.06.2025 |  | # Постановление АСГО |
|  | # контрольная точка 7: Исполнение обязательств по оплате за разработку схемы ТС | # 30.07.2025 |  | # Платежное поручение |
| # 7.6 | # Основное мероприятие 6 Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.6.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом распределительных газопроводов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Договор со сторонней организацией на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту распределительных газопроводов | # 01.01.2025 | # ОЖКХ | # Договор |
|  | # контрольная точка 2: Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии | # 31.05.2025 | # ОЖКХ | # Обращение |
|  | # контрольная точка 3: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | # 30.06.2025 | # ОЖКХ | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 4: Заявка на перечисление субсидии | # 15.07.2025, 15.12.2025 | # ОЖКХ | # Заявка |
|  | # контрольная точка 5: Перечисление субсидии | # 30.07.2025, 25.12.2025 | # ОЖКХ | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 6: Отчет о целевом использовании субсидий | # 31.08.2025, 31.12.2025 | # ОЖКХ | # Отчет |
| # 7.7 | # Основное мероприятие 7 Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.7.1 | # Проект 1: Услуги по обучению правовой грамотности населения в сфере ЖКХ | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | # 30.04.2025 | # ОЖКХ | # Заявка в ОМЗ |
|  | # контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта | # 30.05.2025 | # ОЖКХ | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 3: Проведение обучения | # 01.06.2025, 01.10.2025 | # ОЖКХ | # Акт выполненных работ |
|  | # контрольная точка 4: Исполнение обязательств по оплате услуг | # 30.10.2025 | # ОЖКХ | # Платежное поручение |
| # 7.8 | # Основное мероприятие 8 Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | # ххх | # ОВБиДХ | # ххх |
|  | # Проект 1 Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | # ххх | # ОВБиДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение соглашение с комитетом ЛО по ЖКХ на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | # 23.01.2025 |  | # Соглашение № 03-70550/2025 от 23.01.2025 |
|  | # контрольная точка 2: Осуществление очередных лизинговых платежей | # до 25 числа каждого месяца в течение текущего года |  | # Платежное поручение |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ххх | ОПиЭБ | ххх |
| # 8.1 | # Основное мероприятие 1 Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
| # 8.1.1 | # Проект 1 Оказание услуг по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.05.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 01.12.2025 |  | # --- |
| # 8.1.2 | # Проект 2 Оказанию услуг по вывозу с территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.05.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 01.12.2025 |  | # --- |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ххх | ОЭР | ххх |
| # 9.1 | # Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # 9.1.1 | # Контрольная точка 1: количество захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, количеству умерших по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 3 - 100% | # 31.12.2025 |  | # --- |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ххх | ОЭР | ххх |
| # Б.1 | # Основное мероприятие 1 Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.1.1 | # Контрольная точка 1: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 500 | # 31.03.2025 | # ОЭР | # --- |
|  | # Контрольная точка 2: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1 000 | # 30.06.2025 |  | # --- |
|  | # Контрольная точка 3: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1 500 | # 30.09.2025 |  | # --- |
|  | # Контрольная точка 4: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 2 000 | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.2 | # Основное мероприятие 2 Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.2.1 | # Проект 1 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000251 от 23.10.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.2.2 | # Проект 2 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000253 от 30.10.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.2.3 | # Проект 3 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000252 от 07.11.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.2.4 | # Проект 4 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 24 (ЖК "Солнце") | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000318 от 25.12.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.2.5 | # Проект 5 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 23 (кладбище у р. Воронка) | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000321 от 28.12.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.2.6 | # Проект 6 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 22 (Городской пляж) | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000322 от 28.12.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.3 | # Основное мероприятие 3 Оказание информационных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.3.1 | # Проект 1 Предоставление сервиса контроля транспортной работы по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 446 от 05.11.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.4 | # Основное мероприятие 4 Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.4.1 | # Проект 1 Уборка общественных кладбищ и мемориалов, уход за могилами умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000274 от 26.11.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.5 | # Основное мероприятие 5 Мероприятия по охране общественных кладбищ | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.5.1 | # Проект 1 Оказание охранных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000257 от 18.11.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| # Б.6 | # Основное мероприятие 6 Доставка тел умерших из внебольничных мест | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.6.1 | # Проект 1 Транспортировка тел умерших, не связанная с оказанием ритуальных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 10.01.2025 |  | # МК № 0145300000124000273 от 18.11.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2025 |  | # --- |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 10.1 | # Основное мероприятие 1 Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.1.1 | # контрольная точка 1: Заявка по потребность замены ПУ от БУ | # 01.07.2024 | # ОЖКХ | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: Заявка в ЦБ о перечислении денежных средств БУ | # 28.02.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 3: Выполнение мероприятий по замене ПУ | # 30.09.2025 |  | # Акт выполненных работ |
| # 10.2 | # Основное мероприятие 2 Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.2.1 | # Мероприятие 1 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.2.2 | # Мероприятие 2 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение Договора с управляющими организациями | # 30.04.2025 | # ОЖКХ | # Договор |
|  | # контрольная точка 2: Исполнение обязательств по возмещению расходов управляющих организаций по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию объектов муниципального жилого фонда в периоды их простоя | # с момента заключения Договора и до 31.12.2025 | # ОЖКХ | # Платежное поручение |
| # 10.3 | # Основное мероприятие 3 Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.3.1 | # контрольная точка 1: Заключение Соглашения (доп. соглашения) с Фондом капитального ремонта | # 31.01.2025 | # ОЖКХ | # Соглашение (доп. соглашение) |
|  | # контрольная точка 2: Исполнение обязательств по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | # с момента заключения Соглашения и до 31.12.2025 |  | # Платежное поручение |
| # 10.4 | # Основное мероприятие 4 Содержание бесхозяйных объектов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.4.1 | # контрольная точка 1: Проведение отбора на предоставление Субсидии | # 31.05.2025 | # ОЖКХ | # Уведомление на сайте |
|  | # контрольная точка 2: Заключение Соглашения с победителем отбора | # 30.06.2025 |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: Заявка на предоставление Субсидии | # 15.07.2025, 01.12.2025 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 4: Перечисление Субсидии | # 30.07.2025, 15.12.2025 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 5: Отчет о целевом использовании субсидий | # 30.08.2025, 31.12.2025 |  | # Отчет |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ххх | ОВБиДХ, ОКС | ххх |
| # 11.1 | # Основное мероприятие 1 Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | # ххх | # ОВБиДХ, ОКС | # ххх |
| # 11.1.1 | # Мероприятие 1 Ремонт дорожного покрытия ул. Набережная | # ххх | # ОВБиДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.11.2025 |  | # --- |
| # 11.1.2 | # Мероприятие 2 Ремонт дорожного покрытия ул. Береговая | # ххх | # ОВБиДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.11.2025 |  | # --- |
| # 11.1.3 | # Мероприятие 3 Ремонт футбольных ворот на территории ТОС "Ручьи" | # ххх | # ОВБиДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.07.2025 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.11.2025 |  | # --- |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 12.1 | # Основное мероприятие 1 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |