ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка порядка предоставления и использования субсидии, предоставленной из бюджета Сосновоборского городского округа СМУП «ВОДОКАНАЛ» на частичное возмещение затрат в связи с выполнением транспортирования и размещения/утилизации на лицензированном полигоне отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»

(2024-2025 годы, текущий период 2026 года)»»

В соответствии с:

- пунктом 2 раздела «Контрольные мероприятия» Плана мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа на 2026 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа от 25.12.2025 № 21/04-01;

- распоряжением Контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа от 30.03.2026 № 3

в администрации Сосновоборского городского округа проведено контрольное мероприятие «Проверка порядка предоставления и использования субсидии, предоставленной из бюджета Сосновоборского городского округа СМУП «ВОДОКАНАЛ» на частичное возмещение затрат в связи с выполнением транспортирования и размещения/утилизации на лицензированном полигоне отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ» (2024-2025 годы, текущий период 2026 года)».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

- Постановлением администрации СГО от 29.03.2023 № 834 утверждена муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» в новой редакции (далее – МП СГО «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»), в которой утверждено мероприятие по вывозу смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод, накопленных СМУП «Водоканал»

Администрацией СГО не в полной мере соблюдены часть 2 статьи 172 БК РФ , часть 2 статьи 94 Положения о бюджетном процессе в СГО, Порядок подготовки прогноза СЭР СГО, Порядок разработки МП СГО:

- Прогноз СЭР СГО до 2030 года не содержит основные проблемы отрасли ЖКХ в части накопления смесей осадков сточных вод за период деятельности СМУП «ПО ЖКХ» и СМУП «ВОДОКАНАЛ», цели, задачи развития отрасли, внедрение новых направлений работы, объемах работ, основных планируемых мероприятий, направленных на утилизацию указанных смесей осадков сточных вод;

- МП СГО «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» (с последующими изменениями) не содержит характеристики текущего состояния и основных проблем программы/подпрограммы в части накопленных СМУП «Водоканал» объемов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод, подлежащих транспортированию и размещению/утилизации.

- Установлены факты нарушения Администрацией СГО части 2 статьи 179 БК РФ (в редакции от 04.10.2014) по приведению муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете.

Кроме того, при увеличении объема финансирования процессного мероприятия по вывозу смеси осадков сточных не вносились своевременно изменения по корректировке планового значения целевого показателя. Корректировка планового значения показателя производилась в соответствии с фактически достигнутым значением. Приведение планового значения показателя под фактическое (корректировка плана «постфактум») свидетельствует о формальном подходе к планированию, а также фактически приводит к неотражению в отчетности причин невыполнения (или недостижения) целей и необоснованной демонстрации 100% эффективности.

- При формировании обоснований бюджетных ассигнований на субсидии на частичное возмещение затрат в связи с выполнением транспортирования и размещения/утилизации на лицензированном полигоне отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ» на 2024-2026 годы не соблюдены требования раздела 16 Методики планирования бюджетных ассигнований, согласно которому планирование бюджетных ассигнований на субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется на основании целевых показателей использования субсидии, утвержденных в МП СГО «Городское хозяйство на 2014-2030 годы».

- Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением администрации СГО от 27.02.2025 № 570 не в полной мере соответствует Общим требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782.

- При предоставлении субсидии в 2024 году администрацией СГО не в полном объеме соблюдены требования Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением администрации СГО от 07.03.2024 № 119.

- Установлены отдельные несоответствия Соглашений от 19.07.2024 № 277, от 19.07.2024 № 277, от 24.03.2025 № 146, от 11.02.2026 № 36 типовой форме соглашения, утвержденной распоряжением КФ СГО от 24.03.2023 №14-р.

- Отчеты об использовании субсидии, представленные СМУП «ВОДОКАНАЛ» за 2024 год не содержат информации о дате составления отчета и о дате принятия отчета администрацией СГО, что не позволяет сделать вывод о соблюдении сроков представления отчетности, установленных Соглашением о предоставлении субсидии.

- В транспортных накладных СМУП «ВОДОКАНАЛ» за 2024 год на вывоз каждой партии осадка механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод не указан объем перевозимого груза, что не позволяет оценить соответствие объема вывезенных отходов объему, указанному в Актах приема передачи результата оказанных услуг по договорам, заключенным СМУП «ВОДОКАНАЛ» с ИП 11.06.2024 № 3084891 и от 29.07.2024 № 3133892.

- В результате нарушения СМУП «ВОДОКАНАЛ» части 29 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ и заключения Договора от 29.07.2024 № 3133892 на сумму, превышающую сумму, указанную в заявке участника закупки, избыточные расходы бюджета Сосновоборского городского округа по предоставлению субсидии на возмещение затрат, произведенных СМУП «ВОДОКАНАЛ» в 2024 году, составили 0,8 тыс. руб.

Согласно пояснениям администрации СГО от 28.05.2026 № 01-22-4842/26-3-1 в адрес СМУП «ВОДОКАНАЛ» направлено Уведомление от 05.06.2026 № 01-14-3708/26- 0 о возврате части субсидии на сумму 0,8 тыс. руб. в срок до 12.06.2026.

- Установлено несоблюдение администрацией СГО требований подпункта «к» пункта 3 Общих требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.10.2023№ 1782, согласно которым в случае если субсидия предоставляется из местного бюджета в целях реализации структурных элементов муниципальных программ, результат предоставления субсидии, его тип, характеристика (характеристики) результата указываются в соответствии с информацией о мероприятии (результате), типе мероприятия (результата) и его характеристиках (при наличии), содержащихся в муниципальных программах.

Значения результата предоставления субсидии, установленные в Соглашениях от 19.07.2024 № 277, от 29.08.2024 № 355, от 24.03.2025 № 146, не соответствуют значению целевого показателя, утвержденному в МП СГО «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» на момент заключения соглашений.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Сосновоборского городского округа в адрес администрации Сосновоборского городского округа направлено представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.