администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 27/03/2025 № 885

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие информационного общества в

Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»

Во исполнение постановления администрации Сосновоборского городского округа от 10.02.2025 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», в соответствии с решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 10.12.2024 № 50 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 18.10.2013 № 2624 (с изменениями от 13.02.2025 № 431).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности, правопорядку и организационным вопросам Рахматова А.Ю.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа					                   С.Г. Лютиков

исп. В.Ю. Белоусова БО

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 27/03/2025 № 885

(Приложение)

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 18.10.2013 № 2624 (с изменениями от 13.02.2025 № 431)

- В Паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы» (далее – муниципальная программа) раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 348962,18434 тыс. рублей, в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
|  | 2014 | 11870,94661 |
|  | 2015 | 13998,24660 |
|  | 2016 | 12905,99180 |
|  | 2017 | 15814,23303 |
|  | 2018 | 19102,26670 |
|  | 2019 | 22465,30300 |
|  | 2020 | 25411,17203 |
|  | 2021 | 23330,93953 |
|  | 2022 | 23150,61100 |
|  | 2023 | 23884,28304 |
|  | 2024 | 26367,64700 |
|  | 2025 | 23685,33800 |
|  | 2026 | 21038,41800 |
|  | 2027 | 21484,19700 |
|  | 2028 | 21484,19700 |
|  | 2029 | 21484,19700 |
|  | 2030 | 21484,19700 |
|  | итого | 348962,18434 |

- В разделе 7.1 муниципальной программы исключить пункт 3:

3. Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин».

- Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Целевой показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение качества жизни населения Сосновоборского городского округа Ленинградской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий | Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области | Развитие материально-технической базы электронного муниципалитета | Комплекс процессных мероприятий 1. «Электронный муниципалитет» | Доля рабочих мест отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспеченных программно-техническими средствами |
| Формирование позитивного имиджа города | Организация взаимодействий со средствами массовой информации | Повышение уровня лояльности населения к власти | Комплекс процессных мероприятий 2. «Власть и общество» | Повышения уровня информационной открытости местной власти |
| Повышение эффективности муниципального управления за счет развития кадрового потенциала | Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Формирование высокопрофессионального и компетентного кадрового состава муниципальной службы | Комплекс процессных мероприятий 3. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | Численность муниципальных служащих, обязанных в соответствии с законодательством пройти переподготовку и (или) курсы повышения квалификации |
| Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Сосновоборском городском округе Ленинградской области | Создание надежной системы хранения и функционирования информационных систем, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам | Повышение качества жизни населения за счет совершенствования сервиса предоставления населению информационных и муниципальных услуг | Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационных систем | Доля информационных систем (ИС), получающих регулярное техническое обслуживание |
|  |  |  |  | Доля автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования, обеспеченных антивирусным программным обеспечением |
| Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета Сосновоборского городского округа Ленинградской области | Приобретение новой компьютерной, периферийной, копировально-множительной техники | Развитие материально-технической базы электронного муниципалитета | Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Количество приобретённых рабочих станций |
| Поддержание позитивного имиджа города | Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью | Повышение уровня взаимопонимания и взаимодействия власти и общества | Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ | Выполнение мероприятий утвержденного плана по повышению уровня удовлетворенности населения информационной открытостью власти |
|  |  |  | Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ |  |
|  |  |  | Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления |  |
|  |  |  | Мероприятия по организации выпуска и распространению имиджевой полиграфической продукции |  |
|  |  |  | Субсидии на возмещение выпадающих доходов официального издания (газеты) |  |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания | Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»; Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия» |
| Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих, стимулирование муниципальных служащих к повышению качества профессиональной служебной деятельности и непрерывному профессиональному развитию | Формирование кадрового состава муниципальных служащих, ориентированных на качественное исполнение возложенных на них задач, функций и полномочий | Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Обеспечение должностного роста муниципальных служащих на основе их профессионализма и деловых профессиональных качеств, формирование кадрового резерва |
|  | Создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров |  |  |  |

- Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2023 год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля рабочих мест отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспеченных программно-техническими средствами | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышения уровня информационной открытости местной власти | плановое значение | % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  |  | фактическое значение | % | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность муниципальных служащих, обязанных в соответствии с законодательством пройти переподготовку и (или) курсы повышения квалификации | плановое значение | чел. | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | фактическое значение | чел. | 57 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля информационных систем (ИС), получающих регулярное техническое обслуживание | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество приобретённых рабочих станций | плановое значение | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | фактическое значение | шт. | 3 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования, обеспеченных антивирусным программным обеспечением | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение мероприятий утвержденного плана по повышению уровня удовлетворенности населения информационной открытостью власти | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM МБУ «ТРК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» | плановое значение | час. | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) |
|  |  | фактическое значение | час. | 23,5 (в сутки) | 23,5 (в сутки) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия» | плановое значение | час. | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) | 96 (в год) |
|  |  | фактическое значение | час. | 96 (в год) | 96 (в год) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение должностного роста муниципальных служащих на основе их профессионализма и деловых профессиональных качеств, формирование кадрового резерва | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2014 | 11870,94661 |  | 0,00000 | 11870,94661 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2015 | 13998,24660 |  | 0,00000 | 13998,24660 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2016 | 12905,99180 |  | 0,00000 | 12905,99180 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2017 | 15814,23303 |  | 448,81653 | 15365,41650 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2018 | 19102,26670 |  | 0,00000 | 19102,26670 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2019 | 22465,30300 |  | 2250,00000 | 20215,30300 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2020 | 25411,17203 |  | 0,00000 | 25411,17203 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2021 | 23330,93953 |  | 0,00000 | 23330,93953 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2022 | 23150,61100 |  | 789,92500 | 22360,68600 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 23884,28304 |  | 0,00000 | 23884,28304 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 26367,64700 |  | 0,00000 | 26367,64700 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 23685,33800 |  | 0,00000 | 23685,33800 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2026 | 21038,41800 |  | 0,00000 | 21038,41800 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2027 | 21484,19700 |  | 0,00000 | 21484,19700 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2028 | 21484,19700 |  | 0,00000 | 21484,19700 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2029 | 21484,19700 |  | 0,00000 | 21484,19700 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2030 | 21484,19700 |  | 0,00000 | 21484,19700 |  |
| Итого |  |  | 348962,18434 |  | 3488,74153 | 345473,44281 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет» | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 3971,40900 |  |  | 3971,40900 |  |
|  |  | 2024 | 6387,52600 |  |  | 6387,52600 |  |
|  |  | 2025 | 3789,77000 |  |  | 3789,77000 |  |
|  |  | 2026 | 3941,36000 |  |  | 3941,36000 |  |
|  |  | 2027 | 4099,01400 |  |  | 4099,01400 |  |
|  |  | 2028 | 4099,01400 |  |  | 4099,01400 |  |
|  |  | 2029 | 4099,01400 |  |  | 4099,01400 |  |
|  |  | 2030 | 4099,01400 |  |  | 4099,01400 |  |
| Итого |  |  | 34486,12100 |  |  | 34486,12100 |  |
| Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем, предназначенных для предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 2986,00300 |  |  | 2986,00300 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 3703,14900 |  |  | 3703,14900 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 2789,58200 |  |  | 2789,58200 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2026 | 2901,16500 |  |  | 2901,16500 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2027 | 3050,00000 |  |  | 3050,00000 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2028 | 3050,00000 |  |  | 3050,00000 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2029 | 3050,00000 |  |  | 3050,00000 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2030 | 3050,00000 |  |  | 3050,00000 |  |
| Итого |  |  | 24579,89900 |  |  | 24579,89900 |  |
| Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2023 | 985,40600 |  |  | 985,40600 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2024 | 2684,37700 |  |  | 2684,37700 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2025 | 1000,18800 |  |  | 1000,18800 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2026 | 1040,19500 |  |  | 1040,19500 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2027 | 1049,01400 |  |  | 1049,01400 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2028 | 1049,01400 |  |  | 1049,01400 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2029 | 1049,01400 |  |  | 1049,01400 |  |
|  | Отдел информационных технологий и защиты информации | 2030 | 1049,01400 |  |  | 1049,01400 |  |
| Итого |  |  | 9906,22200 |  |  | 9906,22200 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество» | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 19448,47404 |  |  | 19448,47404 |  |
|  |  | 2024 | 19529,67100 |  |  | 19529,67100 |  |
|  |  | 2025 | 19555,56800 |  |  | 19555,56800 |  |
|  |  | 2026 | 16743,45800 |  |  | 16743,45800 |  |
|  |  | 2027 | 17017,48300 |  |  | 17017,48300 |  |
|  |  | 2028 | 17017,48300 |  |  | 17017,48300 |  |
|  |  | 2029 | 17017,48300 |  |  | 17017,48300 |  |
|  |  | 2030 | 17017,48300 |  |  | 17017,48300 |  |
| Итого |  |  | 143347,10304 |  |  | 143347,10304 |  |
| Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 4599,79000 |  |  | 4599,79000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 4800,00000 |  |  | 4800,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 7100,00000 |  |  | 7100,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2026 | 5221,63200 |  |  | 5221,63200 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2027 | 5430,49600 |  |  | 5430,49600 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2028 | 5430,49600 |  |  | 5430,49600 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2029 | 5430,49600 |  |  | 5430,49600 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2030 | 5430,49600 |  |  | 5430,49600 |  |
| Итого |  |  | 43443,40600 |  |  | 43443,40600 |  |
| Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 949,00000 |  |  | 949,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 1 462,00000 |  |  | 1 462,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 566,28000 |  |  | 566,28000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2026 | 121,14000 |  |  | 121,14000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2027 | 125,98500 |  |  | 125,98500 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2028 | 125,98500 |  |  | 125,98500 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2029 | 125,98500 |  |  | 125,98500 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2030 | 125,98500 |  |  | 125,98500 |  |
| Итого |  |  | 3602,36000 |  |  | 3602,36000 |  |
| Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 991,91767 |  |  | 991,91767 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 750,00000 |  |  | 750,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 1134,00000 |  |  | 1134,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2026 | 1089,56800 |  |  | 1089,56800 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2027 | 1121,15000 |  |  | 1121,15000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2028 | 1121,15000 |  |  | 1121,15000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2029 | 1121,15000 |  |  | 1121,15000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2030 | 1121,15000 |  |  | 1121,15000 |  |
| Итого |  |  | 8450,08567 |  |  | 8450,08567 |  |
| Мероприятия по организации выпуска и распространения имиджевой полиграфической продукции | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 1105,24800 |  |  | 1105,24800 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 490,00000 |  |  | 490,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 596,60000 |  |  | 596,60000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2026 | 129,79200 |  |  | 129,79200 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2027 | 134,98300 |  |  | 134,98300 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2028 | 134,98300 |  |  | 134,98300 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2029 | 134,98300 |  |  | 134,98300 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2030 | 134,98300 |  |  | 134,98300 |  |
| Итого |  |  | 2861,57200 |  |  | 2861,57200 |  |
| Мероприятия по возмещению выпадающих доходов официального издания (газеты) возникающих при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 4950,54637 |  |  | 4950,54637 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 4500,00000 |  |  | 4500,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 2000,00000 |  |  | 2000,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2026 | 2000,00000 |  |  | 2000,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2027 | 2000,00000 |  |  | 2000,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2028 | 2000,00000 |  |  | 2000,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2029 | 2000,00000 |  |  | 2000,00000 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2030 | 2000,00000 |  |  | 2000,00000 |  |
| Итого |  |  | 21450,54637 |  |  | 21450,54637 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2023 | 6851,97200 |  |  | 6851,97200 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2024 | 7527,67100 |  |  | 7527,67100 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2025 | 8158,68800 |  |  | 8158,68800 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2026 | 8181,32600 |  |  | 8181,32600 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2027 | 8204,86900 |  |  | 8204,86900 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2028 | 8204,86900 |  |  | 8204,86900 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2029 | 8204,86900 |  |  | 8204,86900 |  |
|  | Отдел по связям с общественностью (пресс-центр) | 2030 | 8204,86900 |  |  | 8204,86900 |  |
| Итого |  |  | 63539,13300 |  |  | 63539,13300 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | Отдел кадров и спецработы | 2023 | 464,40000 |  |  | 464,40000 |  |
|  |  | 2024 | 450,45000 |  |  | 450,45000 |  |
|  |  | 2025 | 340,00000 |  |  | 340,00000 |  |
|  |  | 2026 | 353,60000 |  |  | 353,60000 |  |
|  |  | 2027 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
|  |  | 2028 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
|  |  | 2029 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
|  |  | 2030 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
| Итого |  |  | 3079,25000 |  |  | 3079,25000 |  |
| Мероприятия по организации профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации муниципальных служащих администрации Сосновоборского городского округа | Отдел кадров и спецработы | 2023 | 464,40000 |  |  | 464,40000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2024 | 450,45000 |  |  | 450,45000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2025 | 340,00000 |  |  | 340,00000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2026 | 353,60000 |  |  | 353,60000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2027 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2028 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2029 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
|  | Отдел кадров и спецработы | 2030 | 367,70000 |  |  | 367,70000 |  |
| Итого |  |  | 3079,25000 |  |  | 3079,25000 |  |

- В Приложениях 4-5 к муниципальной программе исключить структурный элемент муниципальной программы:

Мероприятия по созданию (внедрению) цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках осуществления мониторинга качества государственных и муниципальных услуг «Активный горожанин».

- Добавить в муниципальную программу Приложение 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы» на 2025 год»:

Приложение 6

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. план реализации муниципальной программы на 2025 год

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа при наличии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет» |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: приобретение новой компьютерной, периферийной, копировально-множительной техники |  |  |  |
| Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета (Приобретены, настроены и установлены рабочие станции) | X | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |
| Закуплены рабочие станции в соответствии с утвержденными техническими требованиями | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации | Муниципальный контракт |
| Проверена работоспособность приобретённых рабочих станций | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |
| Настроены рабочие станций | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |
| Рабочие станции переданы в эксплуатацию пользователям | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: создание надежной системы хранения и функционирования информационных систем, соответствующей действующим техническим и технологическим нормам |  |  |  |
| Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационных систем (Осуществлено техническое обслуживание и обновление информационных систем, проведена закупка лицензий и установка антивирусного ПО) | X | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |
| Заключены контракты на техническое обслуживание и обновление информационных систем | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации | Муниципальный контракт |
| Проведено регламентное техническое обслуживание информационных систем | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации |  |
| Закуплены и установлены лицензии антивирусного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест и серверов | 05.03.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации | Муниципальный контракт |
| Проведен мониторинг и обновление антивирусного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверах | 30.12.2025 | Отдел информационных технологий и защиты информации | Отчет об обновлении антивирусных баз |
| Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество» |  |  |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью. |  |  |  |
| Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ; Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ | X | Отдел по связям с общественностью |  |
| Предоставлен Муниципальный грант в форме субсидии для местных СМИ Контрольная точка 1: 1.1 Не менее 75 информационных материалов вышло в эфир на телевидении в квартал; 1.2. Не менее 50 информационных материалов размещено в сети интернет в квартал; 1.3. Не менее 24 информационных материалов опубликовано в газете в квартал Контрольная точка 2: 2.1 Не менее 75 информационных материалов вышло в эфир на телевидении в квартал; 2.2. Не менее 50 информационных материалов размещено в сети интернет в квартал; 2.3. Не менее 24 информационных материалов опубликовано в газете в квартал Контрольная точка 3: 3.1 Не менее 75 информационных материалов вышло в эфир на телевидении в квартал; 3.2. Не менее 50 информационных материалов размещено в сети интернет в квартал; 3.3. Не менее 24 информационных материалов опубликовано в газете в квартал Контрольная точка 4: 4.1 Не менее 75 информационных материалов вышло в эфир на телевидении в квартал; 4.2. Не менее 50 информационных материалов размещено в сети интернет в квартал; 4.3. Не менее 24 информационных материалов опубликовано в газете в квартал | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Отдел по связям с общественностью | Договоры о предоставлении муниципального гранта |
| Организована публикация в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ | 30.12.2025 | Отдел по связям с общественностью | Муниципальный контракт |
| Предоставлена субсидия на возмещение выпадающих доходов официального издания (газеты) Контрольная точка 1: 1.1. Не менее 4000 кв.см в квартал опубликовано в газете; 1.2. Не менее 4000 кб в квартал размещено на сайте Контрольная точка 2: 2.1. Не менее 4000 кв.см в квартал опубликовано в газете; 2.2. Не менее 4000 кб в квартал размещено на сайте Контрольная точка 3: 3.1. Не менее 4000 кв.см в квартал опубликовано в газете; 3.2. Не менее 4000 кб в квартал размещено на сайте Контрольная точка 4: 4.1. Не менее 4000 кв.см в квартал опубликовано в газете; 4.2. Не менее 4000 кб в квартал размещено на сайте | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Отдел по связям с общественностью | Договор о предоставлении субсидии |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: расширение информационного пространства и каналов коммуникаций органов местного самоуправления |  |  |  |
| Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления | X | Отдел по связям с общественностью |  |
| Организована работа в социальных сетях | 30.12.2025 | Отдел по связям с общественностью | Муниципальный контракт |
| Организован выпуск и распространение полиграфической продукции | 30.12.2025 | Отдел по связям с общественностью | Муниципальный контракт |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере радиовещания |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений в сфере радиовещания | X | Отдел по связям с общественностью |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: повышение уровня квалификации муниципальных служащих, стимулирование муниципальных служащих к повышению качества профессиональной служебной деятельности и непрерывному профессиональному развитию, создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров |  |  |  |
| Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (Муниципальными служащими пройдена профессиональная переподготовка и (или) курсы повышения квалификации в соответствии с законодательством) | X | Отдел кадров и спецработы |  |
| Организована профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, а также обучающие семинары для служащих администрации Сосновоборского городского округа | 30.12.2025 | Отдел кадров и спецработы |  |